DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

EKB-PM-003

Roadmap

Lộ trình biên soạn EKB — DE10-Standard / Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6N

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Draft |
| Owner | Nguyen Gia Huy |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

Mục lục

1. Tổng quan các Phase

| Phase | Tên | Đầu ra chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Setup Repository & Foundation Pack | Cấu trúc 9 thư mục, 8 file quản lý (Gói 1) | Done |
| B | Handbook Skeleton (Gói 2) | 6 Volume với khung chương, TOC, placeholder | Doing |
| C | Resources & Project Templates (Gói 3–4) | Template đọc datasheet/schematic, template project | Chưa bắt đầu |
| D | Nội dung chi tiết Volume I–VI | Nội dung kỹ thuật đầy đủ từng chương | Chưa bắt đầu |
| E | Thực hành trên board thật | Project LED/UART/SPI/VGA/Platform Designer chạy được | Chưa bắt đầu |
| F | Review Pack & Release (Gói 5) | Mentor Checklist, Self-Assessment, bản v1.0.0 Release | Chưa bắt đầu |

2. Chi tiết Phase A — Foundation Pack (đang làm)

| Hạng mục | File | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc thư mục | 9 thư mục gốc | Đã thống nhất |
| Quản lý phiên bản | Revision History.docx | Hoàn thành |
| Quy tắc lưu trữ | Document Control.docx | Hoàn thành |
| Lộ trình | Roadmap.docx | Đang tạo |
| Nhật ký quyết định kỹ thuật | Engineering Decision Log.docx | Sắp tạo |
| Nhật ký thay đổi | Change Log.docx | Sắp tạo |
| Biên bản họp/mentor | Meeting Notes.docx | Sắp tạo |
| Kiến trúc nền tảng | Universal_FPGA_Engineering_Handbook_Architecture_Baseline.docx | Sắp tạo |
| Hướng dẫn repo | README.md | Sắp tạo |

3. Mốc thời gian đề xuất (điền ngày thực tế của bạn)

| Mốc | Nội dung | Ngày mục tiêu | Ngày thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Foundation Pack hoàn tất | 23 /07 /2026 |  |
| M2 | Handbook Skeleton (6 Volume khung sườn) | 23 /07 /2026 |  |
| M3 | Volume I hoàn chỉnh nội dung + board setup thực tế | __ /__ /2026 |  |
| M4 | LED + UART chạy được trên DE10-Standard, có log & ảnh | __ /__ /2026 |  |
| M5 | SPI + VGA + Platform Designer/HPS chạy được | __ /__ /2026 |  |
| M6 | Review Pack hoàn tất, Release v1.0.0 | __ /__ /2026 |  |

4. Phụ thuộc (Dependencies)

- Phase B (Handbook Skeleton) phụ thuộc Architecture Baseline đã Frozen — không tạo khung Volume trước khi baseline chốt.

- Phase D (nội dung chi tiết) phụ thuộc Phase C (template) để đảm bảo mọi chương ghi nhận đúng định dạng bằng chứng (evidence: ảnh, log, kết quả đo).

- Phase E (thực hành board thật) yêu cầu: cài Quartus Prime + ModelSim/Questa, cáp USB-Blaster, nguồn 12V cho DE10-Standard, cài driver.

5. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Nội dung quá tải, bỏ dở giữa chừng | Cao | Chia nhỏ theo Gói, mỗi Gói tự hoàn chỉnh và dùng được ngay |
| Thiếu board/license Quartus | Trung bình | Dùng Quartus Prime Lite (miễn phí, hỗ trợ Cyclone V) trước |
| Tài liệu lệch thực tế đo đạc | Trung bình | Bắt buộc đính kèm ảnh/log thật ở mỗi chương thực hành |

6. Thực hành

- Thực hành: điền ngày mục tiêu thực tế cho 6 mốc M1–M6 dựa trên lịch thực tập của bạn.

- Thực hành: cài đặt Quartus Prime Lite + ModelSim-Intel FPGA Edition trước khi bắt đầu Phase B, để không bị chặn tiến độ khi tới Phase E.